**Relatórios Semanais**

**Semana 01 (27/04 a 04/05)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** |
| ok | ok | NC1 | ok | NC2 | NC3 |

NC1 -> Algumas mudanças foram feitas nos papéis da equipe, mas a base se manteve. O plano geral foi atualizado com a mudança.

NC2 -> Data de entrega do documento de arquitetura, bem como algumas outras atividades planejadas não foram cumpridas, mas não será necessário rever as datas, apenas reajustar durante a semana 2.

NC3 -> Ocorreu falta de internet o que atrasou em duas horas o andamento do projeto

**Semana 02 (04/05 a 18/05)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** |
| ok | ok | ok | ok | ok | NC1, NC2 |

NC1 -> Foram feitas reuniões de Sprint Planning bem como stand up meetings diárias via hangouts. Nem sempre todos os membros estavam presentes, mas em todas as reuniões a grande maioria estava presente.

NC2 -> O risco de equipe inexperiente foi observado durante a semana. Para solução os membros que tinham mais dificuldade alocaram tempo extra para treinamento e aprendizado. Não atrasou a sprint e sua entrega e esse risco por ser grava foi monitorado diarimente.

**Semana 03 (18/05 a 15/06)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** |
| ok | ok | ok | ok | ok | NC1 |

NC1 -> Ocorreu falta de internet o que atrasou em duas horas o andamento do projeto